АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.12.2020                                                                                        № 379

с. Солтон

Заслушав и обсудив информацию Килиной И.Г. –начальника отдела по информационному обеспечению и оказанию муниципальных услуг «О ходе выполнения муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Солтонского района» на 2018 – 2022 годы»,             п о с т а н о в л я ю:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Солтонского района» на 2018 – 2022 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать отделу по информационному обеспечению и оказанию муниицпальных услуг Администрации Солтонского района продолжить работу по реализации муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Солтонского района» на 2018 – 2022 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Солтонского района www.soltonadm.ru.

Глава  района                                                                               М.П.Лудцев

Приложение к постановлению Администрации Солтонского района Алтайского края от 17.12.2020 № 379

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Солтонского района» на 2018 – 2022 годы»

за 9 месяцев 2020 года

Целью муниципальной программы является формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Солтонского района, повышение качества управления социально-экономическим развитием района посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Достижение этой цели возможно на основе создания единого информационного пространства путем объединения информационных ресурсов и информационных систем.

Задачи муниципальной программы:

- развитие единой системы межведомственного электронного взаимодействия в органах местного самоуправления;

- совершенствование систем защиты информации и персональных данных;

- модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники органов местного самоуправления;

- Совершенствование доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления на официальных сайтах органов местного самоуправления.

Что касается выполнения поставленных задач  муниципальной программы:

1.Развитие единой системы межведомственного электронного взаимодействия в органах местного самоуправления. В Администрации района стоит VipNet координатор, поэтому доля рабочих мест, подключенных к единой системе межведомственного электронного взаимодействия практически выполняется на 100%. Один VipNet  установлен в комитете по финансам и один VipNet установлен в Администрации Карабинского сельсовета.

2.Совершенствование систем защиты информации и персональных данных.Участниками программы приобретаются антивирусные программы, в сельсоветах многие пользуются бесплатными антивирусными программами, эффект от таких программ хуже, но есть. Для обработки и передачи персональных данных по сети Интернет  используются электронные подписи.

3.Модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники органов местного самоуправления. Парк компьютерной техники в этом году заметно  обновился, и в комитетах и в сельсоветах приобретается новая компьютерная техника и комплектующие.

- Совершенствование доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления на официальных сайтах органов местного самоуправления. Действует официальный сайт Администрации Солтонского района, действуют сайты всех шести  сельсоветов, также имееюся сайты в комитете по образованию и в МБУК «Многофункциональный культурный центр» Солтонского района Алтайского края. На сайтах можно ознакомиться с  нормативно-правовыми актами, принимаемыми исполнительными и представительными органами Солтонского района и сельсоветов,  узнать новости о жизни района и его структурных подразделений, задать интересующие вопросы.

Мероприятия муниципальной программы:

- приобретение комплектов программного обеспечения «VipNet Клиент» для обеспечения доступа рабочих мест глав администраций сельсоветов к единой системе межведомственного электронного взаимодействия;

- приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание;

-  проведение мероприятий по модернизации локальной вычислительного сети и парка офисной техники Администрации Солтонского района и ее структурных подразделений.

- приобретение программного обеспечения общего назначения: операционных систем, офисных пакетов, антивирусного программного обеспечения.

Для анализа указанных конечных результатов реализации муниципальной программы принимаются следующие индикаторы (показатели) настоящей муниципальной программы:

- доля рабочих мест, подключенных к единой системе межведомственного электронного взаимодействия  от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления Солтонского района;

- доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг структурных подразделений Администрации района и других органов местного самоуправления Солтонского района;

| N п/п | Наименование показателей результатов (индикаторов результативности) | Ед. изм. | Результат реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ожидаемый | фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля рабочих мест, подключенных к единой системе межведомственного электронного взаимодействия от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления Солтонского района | % | 40 | 43 |
| 2. | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг структурных подразделений Администрации района и других органов местного самоуправления Солтонского района | шт. | 48 | 48 |

Финансирование мероприятий программы «Информатизация органов местного самоуправления Солтонского района» на 2018 – 2022 годы» за 9 месяцев 2020 года составило – 194,00 тыс. руб..

# Text boxes

О ходе выполнения муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Солтонского района» на 2018 – 2022 годы»