Приложение                                                                            к Решению Солтонского районного Совета Народных депутатов

от  23.06.2020  № 16

ИНФОРМАЦИЯ

к вопросу «О реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Солтонский район  Алтайского края на 2017-2022 годы»

Муниципальная  программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Солтонский район Алтайского края на 2017-2022 годы» утверждена постановлением Администрации Солтонского  района от 02.03.2017 № 64.

В ходе реализации мероприятий в рамках Муниципальной  программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Солтонский район Алтайского края на 2017-2022 годы» в 2019 году выполнены мероприятия:

- произведен капитальный ремонт водозаборной скважины в селе Сузоп. Отремонтирован участок водопровода в с. Ненинка протяженностью 400 метров, участок водовода в с Березово – 700 м. Проведен капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной ПМК в с. Солтон, в ходе которого заменен трубопровод теплотрассы протяженностью 216 метров. Приобретен водогрейный котел для котельной ЦК.

Частично не выполненными остались мероприятия, запланированные программой в сфере применения энергосберегающих технологий и оборудования было запланировано установка приборов учета тепловой энергии на объектах соцкультбыта района.

В 2020 году планируется осуществить следующие основные программные мероприятия:

- капитальный ремонт водозаборной скважины в селе Макрьевка;

- капитальный ремонт участка тепловых сетей в с. Солтон с заменой подземных участков трубопроводов;

- капитальный ремонт Центральной котельной в Солтон;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Годы реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2019 г. | Факт 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 1 | Количество аварий в системах теплоснабжения | ед. | 9 | 7 |
| 2 | Снижение расхода твердого топлива в бюджетной сфере | тыс. т.у.т | 0,08 | 0,03 |
| 3 | Снижение расхода электроэнергии | тыс. кВт | 21600 | 22550 |
| 4 | Снижение потерь тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,800 | 0,78 |
| 5 | Количество аварий в системах водоснабжения | ед. | 65 | 57 |

Реализация муниципальной программы за 2019 год характеризуется

высоким уровнем эффективности.

Начальник отдела по

делам строительства, архитектуры,

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства                                Е.Н. Иванов