Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в Солтонском районе в 4 квартале 2017 года

| № п\п | Наименование района (города) | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и инициатор | Общая стоимость проекта тыс. рублей | Сроки реализации проекта | Освоено средств, тыс. руб. | План финансирования в 2017 году, тыс. руб. | Создание рабочих мест | Стадия реализации проекта (краткое описание) | Планируемый объем выпуска продукции (в натуральных единицах)* | Финансовые, юридические, организационные и т.п. ограничения в реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего за период реализации | За отчетный период |  | Всего предусмотрено проектом | Создано на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Солтонский | Промышленное производство | Строительство Алтайской конденсационной электрической станции (КЭС) | 109499 | 2012-2020 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 900 | В начальной стадии |  | Поиск инвестора |
| 2 |  | Перерабатывающее производство | Реконструкция маслосырзавода | 13000,0 | 2016-2017 | 12000 | 500 | 2000 | 12 | 12 | Начат выпуск пробной продукции (сыр, масло) | 82 т | Недостаток финансовых средств |
| 3 |  | Сельское хозяйство | ИП Кочетков С.Н. Строительство коровника | 15000 | 2016-2018 | 10000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | окончание строительства переносится на 2018 год |  | Оформление необходимой документации |
| 4 |  | Сельское хозяйство | КФХ Чепкасов А.П. Строительство склада для хранения зерна | 2000 | 2017 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Строительство завершено |  | Недостаток финансовых средств |
| 5 |  | Сельское хозяйство | КФХ Кочетков С.Н. Капитальный ремонт мехтока | 3000 | 2017 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Строительство завершено |  | нет |
| 6 |  | Сельское хозяйство | ИП Кочетков А.И. Строительство склада для хранения зерна | 3000 | 2017 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Строительство завершено |  | нет |
| 7 |  | Сельское хозяйство | ИП Кочетков А.И. Строительство мехтока | 10000 | 2017-2018 | 1000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | окончание строительства переносится на 2018 год |  | нет |
| 8 |  | Сельское хозяйство | ООО «Агрофирма Нива» Строительство двух складов для хранения зерна | 4000 | 2017 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | проведена установка сушилки строительство переноситься на 2018 год |  | Недостаток финансовых средств |
| 9 |  | Сельское хозяйство | ООО «Аспект» Строительство склада для хранения зерна | 22000 | 2017-2018 | 17000 | 15000 | 17000 | 0 | 0 | строительство первого склада завершили строительство второго незавершено переноситься на 2018 год |  | нет |
| 10 |  | Сельское хозяйство | ООО КХ «Урожай» Строительство склада для хранения зерна | 3000 | 2017 | 2000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | строительство переноситься на 2018 год |  | нет |
| 11 |  | Сельское хозяйство | ООО «Агрофирма Рената» Строительство мехтока | 2000 | 2017 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Строительство завершено |  | нет |
| 12 |  | Сельское хозяйство | ИП Кочетков А.И. Строительство гаража | 3000 | 2017 | 3000 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | строительство завершено |  | нет |
| 13 |  | Сельское хозяйство | КФХ Храбров С.В. Покупка самоходной косилки КЗС-1 | 4667 | 2017 | 4667 | 4667 | 4667 | 0 | 0 | техника преобретена |  | нет |
| 14 |  | Сельское хозяйство | КФХ Суверов В.А. Покупка МТЗ-2022 | 4300 | 2017 | 4300 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | техника преобретена |  | нет |
| 15 |  | Сельское хозяйство | КФХ Кочетков А.И. Покупка Трактор К-744, МТЗ-82, комбайн AKROS-550 | 14676 | 2017 | 14676 | 14676 | 14676 | 0 | 0 | техника преобретена |  | нет |
| 16 |  | Сельское хозяйство | КФХ Степанян Е.А. Покупка комбайна ВЕКТОР-410 | 5220 | 2017 | 5220 | 5220 | 5220 | 0 | 0 | техника преобретена |  | нет |
| 17 |  | Сельское хозяйство | КФХ Гущин Е.В. Покупка самоходной косилки КЗС-1 | 5908 | 2017 | 5908 | 5908 | 5908 | 0 | 0 | техника преобретена |  | нет |
| 18 |  | Сельское хозяйство | КФХ Кочетков С.Н. Покупка комбайна РСМ-142, ACROS-550 | 6162 | 2017 | 6162 | 6162 | 6162 | 0 | 0 | техника преобретена |  | нет |
| 19 |  | Сельское хозяйство | КФХ Чепкасов А.П. Покупка самоходной косилки КЗС-1 | 4750 | 2017 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 | 0 | техника преобретена |  | нет |
| 20 |  | Сельское хозяйство | ООО АФ «Рената» Покупка трактора К-744, комбайна РСМ-162, ACROS-550, самоходная косилка КСУ-1 | 18198 | 2017 | 18198 | 18198 | 18198 | 0 | 0 | техника преобретена |  | нет |
| 21 |  | Сельское хозяйство | ООО КХ «Урожай» Покупка трактора К-744, комбайна РСМ-162, ACROS-550 | 13848 | 2017 | 13848 | 13848 | 13848 | 0 | 0 | техника преобретена |  | нет |
| 22 |  | Сельское хозяйство | ООО «Аспект» Покупка комбайна РСМ-162, ACROS-550 | 6869 | 2017 | 6869 | 6869 | 6869 | 0 | 0 | техника преобретена |  | нет |
| 23 |  | Сельское хозяйство | ООО «Перспектива» Покупка комбайна РСМ-142, ACROS-585 | 7166 | 2017 | 7166 | 7166 | 7166 | 0 | 0 | техника преобретена |  | нет |
| 24 |  | Сельское хозяйство | ООО АФ «Нива» Покупка комбайна Полессе 4шт. | 32600 | 2017 | 32600 | 32600 | 32600 | 0 | 0 | техника преобретена |  | нет |
| 25 |  | Общественное питание | ИП Филиппова А.Н. Строительство придорожного кафе | 0,65 | 2017-2018 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 | 0 | Строительство переноситься на 2018 год |  | нет |

* в случае, если инвестиционный проект предполагает выпуск продукции или его увеличение