Отчёт о результатах деятельности инвестиционного уполномоченного

по привлечению инвестиций в модернизацию экономики в  органах местного самоуправления  Солтонского района за 1

квартал 2018 г.

| № п/п | Мероприятия плана по привлечению инвестиций ( по курируемому направлению), план работы инвестиционного уполномоченного | Фактически выполнено | Проблемы | Количество реализуемых вне-бюджетных проектов | Объем и формы оказанной государственной поддержки для реализации проекта | Объем инвестиций в основной капитал, всего по управлению / по муниципальному образованию, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | решенные в отчетном периоде | находящиеся в стадии решения |  |  |  |
| 1 | Активное участие в инвестиционном процессе, в частности по привлечению внебюджетных источников в реализацию инвестиционных проектов; Проводить аудит имеющихся и перспективных инвестиционных предложений для инвесторов, Вести реестр свободных инвестиционных площадок, предполагаемых к реализации или передачи в аренду потенциальным инвесторам. Муниципальное недвижимое имущество (свободные и сдаваемые в аренду нежилые помещения, доступные земельные участки), которое может быть предоставлено и использовано исходя из своего функционального назначения для целей инвестиционной и предпринимательской деятельности. | Инвестиционный потенциал района представлен в инвестиционном паспорте территории, который ежегодно актуализируем Внедрены все 11 разделов муниципального стандарта, ведение работ в рамках инвестиционного стандарта | 1.В первом квартале разработали ПСД по капитальному ремонту помещения спортзала, прошли экспертизу, начата процедура подачи заявки на торги. 2. Подана заявка на торги 3. Проводиться проверка достоверности ПСД по капитальному ремонту скважины с. Сузоп. 4 Проводиться проверка достоверности ПСД по капитальному ремонту теплосетей в с. Солтон. 5. Начата процедура подачи заявок на торги | Капитальный ремонт помещения спортзала Солтонской СОШ по ул. Д.Бедного 3б. Скважина с. Карабинка Скважина с. Сузоп Капитальной ремонт теплосетей в с.Солтон Ремонт помещений МБУК «Многофункциональный культурный центр» Солтонского района Алтайского края | 10 |  | 289,6 |
| 2 | Разработка и утверждение районной адресной инвестиционной программы; Контроль за выполнением обязательств по софинансированию строек и объектов муниципальной собственности в рамках АИП; | Корректировка адресной инвестиционной программы Солтонского района Алтайского края на 2018 год будет проведена в апреле. | Программа «80х80» Капитальный ремонт здания главного корпуса больницы и здания пристройки, в котором размещено детское отделение КГБУЗ «Солтонская ЦРБ» Главный корпус введен в эксплуатацию. Проведено частично благоустройство территории. В здании пристройки ведутся строительные работы. | Начаты восстановительные работы по возобновлению деятельности по добыче бурого угля Мунайского угольного разреза. |  |  |  |
| 3 | Мониторинг реализации мероприятий муниципальной целевой программы « О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства на территории Солтонского района на 2013-2018 годы» Взаимодействие с ЦЗН Солтонского района по отбору и разработке бизнес-планов для открытия нового бизнеса безработными гражданами в рамках программы «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края». Проведение совместных экономических советов, с представителями бизнес-сообщества, участие в заседаниях общественного советов по развитию предпринимательства | Оказание консультативной и методической помощи по организации и ведению предпринимательской деятельности как действующим, так и начинающим предпринимателям. В целях взаимодействия с ЦЗН Администрацией Солтонского района принято Постановление № 35а от 24.01.2011 года « О формировании комиссии для отбора бизнес-планов безработных граждан, претендующих на получение субсидий на организацию предпринимательской деятельности». Утвержден состав комиссии и принято положение. Проведено 1 заседание общественного Совета по развитию предпринимательства. |  | Реализация проекта по строительству Алтайской конденсационной электрической станции (АКЭС) мощностью 660 МВт . С мая 2012 года ведутся переговоры с инвесторами. Алтайская КЭС вошла в схему территориального планирования Российской Федерации в области энергетики. Ввод в эксплуатацию КЭС планируется в два этапа, с выходом на полную мощность к 2020 году. |  |  |  |
| 4 | Аргументировано подходить к возможности и целесообразности реализации инвестиционных проектов на территориях каждого поселения района с участием государственной поддержки за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов; | Постановлением № 607 от 27.10.2014 года утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских поселений Солтонского района на 2013-2020 годы» в новой редакции. Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Солтонского района за 2016 год |  |  |  |  |  |
| 5 | Проводить системную работу по процедуре контроля и мониторинга хода реализации инвестиционных проектов и оценки достигаемых муниципальных эффектов; | По мере реализации на территории района инвестиционных проектов будет организовано необходимое сопровождение и контроль за ходом реализации проекта. |  |  |  |  |  |
| 6 | Ежегодное проведение актуализации инвестиционного паспорта Солтонский район | Актуализация инвестиционного паспорта по итогам 2017 года будет закончена в июле 2018 года. |  |  |  |  |  |
| 7 | Мониторинг реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Солтонского района» на 2015-2020 годы. | Принято распоряжение от 27.03.2017 года №59-р о возложении функций муниципального проектного офиса на комитет Администрации Солтонского района по экономике |  |  |  |  |  |
| 8 | Принимать участие на постоянной основе в информационном наполнении и актуализации соответствующих данных создаваемого регионального Инвестиционного портала и инвестиционной интерактивной карты Алтайского края; Организовать тесное взаимодействие с краевым автономным учреждением «Алтайский центр государственно-частного партнёрства и привлечения инвестиций» по реализации и продвижению инвестиционных проектов; | Между администрацией района и КАУ «Алтайский центр ГЧП» заключено соглашение о взаимодействии сторон по информированности и сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории района. Вся необходимая информация предоставляется. | Предоставление ежеквартального отчета |  |  |  |  |
| 9 | Подведение итогов работы за текущий год. | Разработан план мероприятий инвестиционного уполномоченного на 2018-2019 годы. Итоги работы за 2017 год рассмотрены на очередном заседании экономического совета в марте 2018 года. |  |  |  |  |  |

Инвестиционный уполномоченный по Солтонскому району                                                                                                                                                                                   Л.П.Харламова